Мини-финансовый расчёт проекта «ИРД Аналитика»

Описание проекта

«ИРД Аналитика» — AI-система для автоматизированной обработки исходно-разрешительной документации проектного института. Решение выполняет OCR-распознавание сканированных PDF, извлекает реквизиты документов с помощью LLM, сохраняет данные в структурированную базу и предоставляет RAG-поиск по документации.

1. Финансовый расчёт проекта

1.1 Исходные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип проекта | Внутренний B2B AI-продукт |
| Активные пользователи | 20 сотрудников |
| Среднее количество запросов | 25 запросов в день |
| Рабочие дни в месяц | 22 |
| Запросов в месяц | 11 000 |
| Средний RAG-запрос | ~7 500 токенов |

1.2 Выбранный стек

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| AI модель | GPT-4o-mini |
| OCR | Tesseract + PaddleOCR |
| Backend | Flask |
| Vector Search | ChromaDB |
| База данных | SQLite |
| Инфраструктура | Docker VPS |

1.3 Расходы на AI API

Средний запрос

| Тип | Объем |
| --- | --- |
| Input | 6 000 токенов |
| Output | 1 500 токенов |

Месячное потребление токенов

Input

11 000 × 6 000 = 66 000 000 токенов

Output

11 000 × 1 500 = 16 500 000 токенов

Стоимость GPT-4o-mini

| Тип | Цена |
| --- | --- |
| Input | $0.15 / 1M токенов |
| Output | $0.60 / 1M токенов |

Месячные расходы API

| Расход | Сумма |
| --- | --- |
| Input | ~$10 |
| Output | ~$10 |

Итого OpenAI API

≈ $20 / месяц

1.4 Инфраструктура

| Компонент | Стоимость |
| --- | --- |
| VPS сервер | $20 / месяц |
| Backup storage | $5 / месяц |
| Docker | бесплатно |

Итого инфраструктура

≈ $25 / месяц

1.5 Разработка MVP

Трудозатраты

| Направление | Часы |
| --- | --- |
| Backend + API | 70 ч |
| OCR pipeline | 25 ч |
| AI integration | 20 ч |
| UI | 15 ч |
| Тестирование | 15 ч |
| Deployment | 10 ч |

Общие трудозатраты

≈ 155 часов

Стоимость разработки

Средняя ставка:

$20 / час

MVP стоимость

155 × $20 = $3 100

1.6 Буфер рисков

Резерв проекта

20%

Размер буфера

$3 100 × 20% = $620

1.7 Итоговый бюджет проекта

| Статья | Стоимость |
| --- | --- |
| Разработка MVP | $3 100 |
| Буфер рисков | $620 |
| Инфраструктура (1 год) | $300 |
| AI API (1 год) | $240 |

Общий бюджет первого года

≈ $4 260

2. Модель монетизации

2.1 Тип проекта

B2B SaaS

Проект ориентирован на:

- проектные институты;

- строительные компании;

- технических заказчиков;

- инженерные организации.

2.2 Выбранная модель

SaaS-подписка

Клиент оплачивает:

- количество пользователей;

- хранение документов;

- AI-обработку;

- OCR и RAG-поиск.

2.3 Планируемые тарифы

| Тариф | Цена |
| --- | --- |
| Small Team | $250 / месяц |
| Business | $600 / месяц |
| Enterprise | Индивидуально |

3. Точка безубыточности

Средний чек

≈ $400 / месяц

Ежемесячные расходы

| Статья | Стоимость |
| --- | --- |
| API | $20 |
| Инфраструктура | $25 |

Итого расходы

≈ $45 / месяц

Чистая прибыль с одного клиента

$400 - $45 = ~$355 / месяц

Окупаемость MVP

Формула

$4 260 / $355 ≈ 12 месяцев

При 3 клиентах

Выручка

3 × $400 = $1 200 / месяц

Чистая прибыль

≈ $1 000 / месяц

Выход в плюс

через 4–6 месяцев

4. Осознанный выбор модели монетизации

Почему SaaS

Выбрана модель SaaS, потому что:

- проект требует постоянного AI inference;

- клиентам удобна подписка;

- инфраструктура централизована;

- можно масштабировать продукт без переустановки;

- recurring revenue делает проект устойчивым.

5. Сколько реально стоит идея

MVP стоимость

≈ $3 000–5 000

Production версия

С учетом:

- PostgreSQL;

- multi-user access;

- vector database;

- мониторинга;

- RBAC;

- enterprise security;

стоимость production-версии может вырасти до:

$15 000–30 000

Проект «ИРД Аналитика» имеет реалистичную экономическую модель, низкие AI-расходы и высокий потенциал коммерциализации как B2B SaaS-продукта для строительной отрасли.